## Slide 1: Febrero 14, 2019
Implementación de proyectos SAs
reunión
Notes: Motor Analítico de Prevención de Lavado de Dinero

## Slide 2
Agenda
Metodologías de implementación
Estrategia de implementación
Equipos de trabajo
Plan de comunicación
Supuestos, restricciones y consideraciones
Preguntas y respuestas

## Slide 3: Metodología de implementación
Inicio
Análisis
Diseño
Construcción
Pruebas
Cierre
Intelligence Solution Implementation (ISI)
Project Management Methodology (PMM)
Valorar la solución
Analizar detalladamente
Adaptar el diseño
Construir, adaptar y configurar
Calibrar y probar
Liberar solución
Definición del proyecto
Planeación del proyecto
Cierre del proyecto
Ejecución del proyecto
Monitoreo y Control del proyecto

## Slide 4: Estrategia de implementación
Capacitación

## Slide 5: Equipos de trabajos
Comité
Supervision
Seguimiento
Planeación
Ejecución, Monitoreo
y Control
Cierre
Equipo
de
trabajo
José Hugo Romero
PM Manager
Project Manager
Arquitecto Implementación
Joaquín Aguirre
Ejecutivo de cuenta
Consultor Configuración SW
Consultores SAS Solutions
Consultores Integración
Director Administración de Prevención Lavado de Dinero
Alicia Figueroa
Administrador Plataforma SAS
Carlos López
Director de Sistemas
Roberto Torres
Director de Servicios Profesionales
Equipo de Trabajo
Arturo Villada
Manager Solutions
Líder de Negocio
Líder de Proyecto
Jonathan Nacazona
Plataforma SAS

## Slide 6: Plan de Comunicación
Tipo de Comunicación | Audiencia | Frecuencia | Responsable | Método de Entrega | Contenido
Comité directivo del proyecto | Stakeholders, Alta Gerencia de IT y del Negocio | Bimestral | Gerentes del Proyecto | Reunión | Avance bimestral Solución de conflictos Evaluación estrategias
Gerencial mensual avance del proyecto | Alta Gerencia IT, Gerentes de Proyecto, SAS Account leaders | Mensual | Gerentes de Proyecto Sponsor del Proyecto | Reunión | Avance mensual, Reporte de progreso, Presupuesto & planeación, control y evaluación de cambios
Reporte de Estado | Equipo de Proyecto Comité directivo del proyecto | Semanal | Gerentes del Proyecto | E-mail / Conferencia | Revisión de Reporte de Estado Ítems Completados ítems pendientes, Log de problemas Acciones Temas pendientes Administración del riesgo Plan del proyecto

## Slide 7: Supuestos, Restricciones y Consideraciones
Generales
Se realizará una revisión mensuales con el equipo del proyecto para obtener la aprobación de los entregables comprometidos durante el periodo.
Cualquier cambio en los requerimientos y alcance se aplicará el proceso de Control de Cambios.
Banco Azteca proveerá bajo sus políticas internas las facilidades para los consultores SAS
Datos
Los datos insumo para la plataforma SAS, serán proporcionados por Banco Azteca y deben de tener las características de calidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad. No se considera la realización de limpieza de datos.
Software y Hardware
Banco Azteca proveerá la instalación y configuración de software de terceras partes como Sistemas Operativos, Aplicaciones, software base, RDBMS y ERP's, etc. como por ejemplo: UNIX, Windows, MS Office, Oracle, Websphere, etc.
Se asume que la disponibilidad de la red que garantice la correcta operación del sistema es responsabilidad de Banco Azteca.

## Slide 8: Preguntas y Respuestas

## Slide 9
Gracias
Febrero 14, 2019